Feedback task 22.07.2024

https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207788488673313

Wireframe: https://xd.adobe.com/view/2a521495-f71c-4d74-8557-b194ef8b7ee6-7f01/screen/1223d139-7cc3-4124-a6f7-e18dadff9b7c/
Layouts: https://xd.adobe.com/view/df76aaa7-7308-4ec0-b7e8-47a6bbffadd4-8a25/

mittwald: http://typo3-composer.p669320.webspaceconfig.de/

================

1. https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795191232263

[START] Hintergrundgrafik entfernen

In dem Abschnitt "Über dieses Portal" bitte die Hintergrundgrafik entfernen.
(Das war in dem aktualisierten Link nicht mehr.)

TRANS:
In the "About this portal" section, please remove the background graphic.
(This was no longer in the updated link.)

Status: Done [CR 15min]

------------------------------

https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795191232255
Könnt ihr bitte bei den Unterseiten Gemeinden / Förderung / Datenschutz / Impressum / Kontakt die erste Section (türkiser Abschnitt) auf ca. 70vh stellen? Aktuell nimmt die türkise Fläche 100vh ein.
Bei Gewerbeflächen passt es schon.

TRANS:
Can you please set the first section (turquoise section) on the subpages Communities / Funding / Data Protection / Legal Notice / Contact to around 70vh? The turquoise area currently takes up 100vh.
For commercial areas it's fine.

Status: Done [CR 15min]

------------------------------

https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795191232269
Auf Tablet / Mobil bitte das Element p.subline auf font-size: 25px;
TRANS:
On tablet / mobile please set the element p.subline to font-size: 25px;

Status: Done [CR 10 min]

------------------------------
https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795194071684
Zwischen (min-width: 1260px and max-width 1799px) ist die Contentbreite zu weit und die Elemente "kleben" am Rand und Textblöcke werden zu breit.

Ab 1800px sieht es Desktop korrekt aus. So kann es gerne bis 1260px bleiben. Könnt ihr den Breakpoint dann erst ab 1260px setzen?

Trans:
Between (min-width: 1260px and max-width 1799px) the content width is too wide and the elements "stick" to the edge and text blocks become too wide.

From 1800px it looks correct on the desktop. It can stay like this up to 1260px. Can you then only set the breakpoint from 1260px?

Status: Done [CR 2hr]

------------------------------
https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795194071690
Tablet/Mobil fehlt die Punktnavigation.

Hier könnt ihr sonst auch gerne die Zahlennavigation nehmen (z.b. 1 / 3 ), so wie bei den Bildern der Gewerbedetail-Seite

TRANS:
The point navigation is missing on tablets/mobiles.

You can also use the number navigation here (e.g. 1 / 3 ), as with the images on the business details page
Status: Done [CR 2hrs]

------------------------------
https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795191232273
Bei Tablet/Mobiler-Ansicht fehlen die Filter für die Landkreise.

Die Filter gerne zum horizontalen durchswipen. Wenn ein Filter aktiv ist, soll dieser in die Mitte rücken.

Falls die Filter Probleme machen sollten, sonst als Dropdown einbauen.
TRANS:
The filters for the districts are missing in the tablet/mobile view.

The filters should be able to be swiped horizontally. If a filter is active, it should move to the middle.

If the filters cause problems, install them as a dropdown menu.
Status: Done [CR 2hrs]

------------------------------
https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795191232259
In der Tablet-/Mobilen Ansicht soll das Sponsoren-/Fördererlogo immer über dem Text stehen.
TRANS:
In the tablet/mobile view, the sponsor/supporter logo should always be above the text.
Status: already done, please check in device or if check by browser resizing then please refresh after get into the desired resolution

--------------------
https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207788695736169
Aktuell ist das erste Akkordeon-Element geöffnet. Bitte standardmäßig alle Akkordeon-Elemente schließen, sowohl bei Desktop als auch Tablet/Mobil.
Trans:
Currently the first accordion element is open. Please close all accordion elements by default, both on desktop and tablet/mobile.
Status: Done [CR 15min]

------------------------------
https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795194071695
Hier ein Rechtschreibfehler:

Es muss heißen: "Zurück zur Übersicht"
TRANS:
Here is a spelling mistake:

It should say: "Back to overview"

Status: Done [Bug]

------------------------------
https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795194071699

Nur auf Tablet/Mobil

Bitte das Bild display:block und margin: 20px 0;
trans:
Tablet/mobile only

Please set the image display:block and margin: 20px 0;

Status: Done [CR 15min]

------------------------------
https://app.asana.com/0/1207788518947075/1207795194071703
Bitte Styles anpassen, siehe Anhang
trans:
Please adjust styles, see appendix
Status: Done [CR 30min]